ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы

«Колледж автоматизации и информационных технологий №20»

Практическая работа

на тему

«Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения»

по дисциплине

«Учебная практика»

Обучающийся:

Денисова Полина Ивановна

УО ДАТАХАБ курс 2 группа ИСП2131

Руководитель:

Аферов А.А

Дата выполнения: 08/10/2026

Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

В ходе внедрения системы HelpDesk выделены следующие основные этапы:

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Анализ требований, проверка системных требований, планирование работ и распределение ролей |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка характеристик компьютера на соответствие минимальным системным требованиям |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка необходимых компонентов: .NET Framework, IIS, других зависимостей |
| 4 | Подготовка базы данных | Установка и настройка MS SQL Server, создание базы данных HelpDeskDB |
| 5 | Установка приложения | Развёртывание файлов приложения HelpDesk на рабочем месте или сервере |
| 6 | Настройка | Настройка строки подключения ADO.NET, конфигурация параметров приложения |
| 7 | Проверка | Тестирование системы: проверка авторизации, добавления заявок, работы функций |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, проведение инструктажа и обучение работе с системой |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии, финальный контрольный запуск, начало использования системы |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

Для каждого этапа определены конкретные действия:

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | 1. Изучить документацию системы HelpDesk и системные требования. 2. Составить план внедрения и распределить роли между исполнителями. |
| Проверка рабочего места | 1. Проверить характеристики компьютера (процессор, ОЗУ, диск). 2. Проверить сетевое подключение и доступность сервера. |
| Подготовка программной среды | 1. Установить .NET Framework необходимой версии. 2. Установить и настроить IIS (при необходимости). |
| Настройка MS SQL Server | 1. Установить MS SQL Server. 2. Настроить аутентификацию и права доступа. |
| Установка HelpDesk | 1. Скопировать файлы приложения на рабочий компьютер или сервер. 2. Зарегистрировать приложение в IIS или запустить установщик. |
| Настройка подключения | 1. Указать строку подключения ADO.NET в конфигурационном файле. 2. Проверить корректность подключения к базе данных. |
| Проверка системы | 1. Выполнить тестовый вход под учётной записью администратора. 2. Проверить создание и добавление тестовой заявки. |
| Подготовка пользователей | 1. Создать учётные записи пользователей в системе. 2. Провести инструктаж по работе с HelpDesk. |
| Ввод в эксплуатацию | 1. Создать резервную копию базы данных и конфигурации. 2. Выполнить контрольный запуск и подтвердить готовность системы. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

Действия расставлены в правильной последовательности:

1. проверить системные требования

2. проверить сетевое подключение

3. настроить MS SQL Server

4. создать базу данных HelpDeskDB

5. установить HelpDesk

6. настроить строку подключения

7. создать пользователей

8. выполнить контрольный вход

9. проверить добавление заявки

10. создать резервную копию

11. провести инструктаж пользователя

12. начать эксплуатацию

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных HelpDeskDB |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения и установка HelpDesk |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации |
| Обучение пользователя | Создание пользователей и проверка работоспособности системы |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучение пользователя и создание резервной копии |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Разработчик |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Системный администратор |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Системный администратор |

Ответ на вопрос:

Да, один специалист может выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы. Это связано с тем, что для небольших проектов не требуется содержать штат специалистов по каждому направлению. Например, системный администратор может совмещать роли администратора базы данных и специалиста технической поддержки, если объём работ невелик. Однако при этом важно, чтобы сотрудник обладал необходимой квалификацией для выполнения всех возложенных на него задач.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 40 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 минут |
| 5 | Создание базы данных | 20 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 30 минут |
| 7 | Настройка подключения | 30 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 40 минут |
| 9 | Создание пользователей | 30 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 60 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 15 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 20 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Расчёт примерного общего времени внедрения HelpDesk:

20 + 15 + 40 + 60 + 20 + 30 + 30 + 40 + 30 + 60 + 15 + 20 = 380 минут = 6 часов 20 минут.

Общее время внедрения: approximately 6 часов 20 минут.

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?

☑ Нет

Объяснение: Не все работы обязательно выполнять строго последовательно. Некоторые задачи не зависят друг от друга и могут выполняться параллельно, что позволяет сократить общее время внедрения.

Пример двух работ, которые можно выполнять параллельно:

• Проверка сетевого подключения и установка .NET Framework — эти задачи не зависят друг от друга и могут выполняться одновременно разными специалистами.

• Создание пользователей и создание резервной копии — создание учётных записей не зависит от резервного копирования, поэтому эти работы можно выполнять параллельно.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

Внедрение необходимо провести в течение трёх рабочих дней.

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | Системный администратор | Характеристики компьютера соответствуют требованиям |
| 2 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сетевое соединение работает стабильно |
| 3 | Установка .NET Framework и компонентов | Системный администратор | Необходимые компоненты установлены |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | SQL Server установлен и настроен |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных HelpDeskDB | Администратор БД | База данных создана и доступна |
| 2 | Установка HelpDesk | Разработчик | Приложение установлено на рабочее место |
| 3 | Настройка строки подключения ADO.NET | Разработчик | Подключение к БД настроено корректно |
| 4 | Проверочное тестирование системы | Специалист техподдержки | Система работает: вход и добавление заявок функционируют |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание пользователей | Системный администратор | Учётные записи созданы |
| 2 | Обучение пользователей | Специалист техподдержки | Пользователи ознакомлены с работой в системе |
| 3 | Создание резервной копии | Администратор БД | Резервная копия БД и конфигурации создана |
| 4 | Контрольный запуск и ввод в эксплуатацию | Системный администратор | Система готова к эксплуатации |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | Сетевое подключение работает | Проверить доступность сервера по сети (ping, трассировка) |
| 3 | MS SQL Server установлен и настроен | Подключиться к серверу через SSMS, проверить службы |
| 4 | База данных HelpDeskDB создана | Проверить наличие базы через SSMS или скриптом |
| 5 | Приложение HelpDesk установлено | Запустить приложение, проверить отсутствие ошибок загрузки |
| 6 | Подключение к БД работает | Выполнить тестовый вход в систему под учётной записью администратора |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

Специалист установил HelpDesk и попытался выполнить вход до того, как были настроены MS SQL Server, создана база данных HelpDeskDB и настроена строка подключения. Правильная последовательность предусматривает сначала настройку сервера БД и создание базы данных, затем настройку строки подключения и только после этого — установку приложения и проверку входа.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

До проверки входа необходимо было: настроить MS SQL Server, создать базу данных HelpDeskDB, установить HelpDesk, настроить строку подключения ADO.NET и убедиться, что подключение к базе данных работает корректно.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Отсутствие календарного плана и чёткой последовательности действий приводит к нарушению логики внедрения, ошибкам при установке, потере времени на исправление проблем, невозможности своевременно выявить зависимости между работами. В результате система может работать нестабильно или вовсе не функционировать, а сроки внедрения значительно возрастают.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Схема процесса внедрения HelpDesk:

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

Календарный план внедрения HelpDesk

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований | 20 минут | Системный администратор | Требования подтверждены |
| 2 | Подготовка | Проверка сетевого подключения | 15 минут | Системный администратор | Сеть работает |
| 3 | Подготовка ПО | Установка .NET и компонентов | 40 минут | Системный администратор | Компоненты установлены |
| 4 | Настройка БД | Настройка MS SQL Server | 60 минут | Администратор БД | SQL Server настроен |
| 5 | Настройка БД | Создание HelpDeskDB | 20 минут | Администратор БД | База данных создана |
| 6 | Установка | Установка HelpDesk | 30 минут | Разработчик | Приложение установлено |
| 7 | Настройка | Настройка подключения ADO.NET | 30 минут | Разработчик | Подключение настроено |
| 8 | Проверка | Проверочное тестирование | 40 минут | Специалист техподдержки | Система работает корректно |
| 9 | Подготовка пользователей | Создание и обучение пользователей | 90 минут | Специалист техподдержки | Пользователи готовы |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Резервная копия и контрольный запуск | 35 минут | Системный администратор | Система введена в эксплуатацию |

6. Итоговый раздел для плана внедрения

«Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

Количество основных этапов

Внедрение системы HelpDesk включает 9 основных этапов: подготовка, проверка рабочего места, подготовка программного окружения, подготовка базы данных, установка приложения, настройка, проверка, подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию.

Примерная продолжительность внедрения

Примерное время внедрения составляет approximately 6 часов 20 минут (380 минут) при последовательном выполнении всех работ. При параллельном выполнении части работ время может быть сокращено.

Основные исполнители

Внедрение выполняется следующими специалистами: разработчик, системный администратор, администратор базы данных, специалист технической поддержки, пользователь.

Наиболее важные этапы

Наиболее важными этапами являются: настройка MS SQL Server и создание базы данных, настройка строки подключения ADO.NET, а также проверочное тестирование системы, так как от них зависит работоспособность всего приложения.

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации

Главная контрольная точка — успешное проверочное тестирование: контрольный вход в систему и проверка добавления заявки. Если эти операции выполняются без ошибок, система готова к эксплуатации.

7. Вывод

В ходе практической работы были определены 9 основных этапов внедрения системы HelpDesk: от подготовки и проверки рабочего места до ввода системы в эксплуатацию. Соблюдение последовательности работ необходимо, так как многие этапы зависят от результатов предыдущих — например, нельзя проверить вход в систему до настройки базы данных и строки подключения. Оценка продолжительности работ позволяет составить реалистичный календарный план и контролировать сроки внедрения. Назначение ответственных исполнителей обеспечивает контроль качества на каждом этапе и исключает дублирование функций. Контрольные точки позволяют своевременно выявлять проблемы и не переходить к следующему этапу, пока не выполнен предыдущий. Примерное время внедрения HelpDesk составило около 6 часов 20 минут при последовательном выполнении всех работ, однако при параллельном выполнении независимых задач этот срок может быть сокращён.

12. Контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

Этап внедрения — это логически завершённая часть процесса внедрения программного обеспечения, включающая набор связанных работ, направленных на достижение определённого промежуточного результата.

2. Что такое календарный план внедрения?

Календарный план внедрения — это документ, в котором все работы по внедрению распределены по времени, ответственным исполнителям и этапам с указанием продолжительности и ожидаемых результатов.

3. Для чего определяется продолжительность работ?

Продолжительность работ определяется для составления реалистичного календарного плана, контроля сроков внедрения и распределения ресурсов.

4. Кто называется ответственным исполнителем?

Ответственный исполнитель — это специалист, назначенный для выполнения конкретной работы и несущий ответственность за её результат.

5. Что такое зависимость между работами?

Зависимость между работами — это связь, при которой начало одной работы возможно только после завершения другой, предшествующей работы.

6. Что такое контрольная точка?

Контрольная точка — это момент в процессе внедрения, в котором проверяется выполнение определённого условия или результата для подтверждения готовности к переходу к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

Потому что HelpDesk подключается к базе данных через MS SQL Server. Если сервер не настроен и база не создана, приложение не сможет установить соединение и выдаст ошибку.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

Параллельно можно выполнять работы, не зависящие друг от друга: например, проверку сетевого подключения и установку .NET Framework, или создание пользователей и создание резервной копии.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

Перед вводом в эксплуатацию должны быть выполнены: создание резервной копии базы данных, контрольный запуск системы и подтверждение её работоспособности, а также обучение пользователей.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

Календарный план обеспечивает упорядоченность работ, контроль сроков и ответственных, помогает избежать нарушения последовательности и сокращает общее время внедрения.