ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы

«Колледж автоматизации и информационных технологий №20»

Практическая работа

на тему

« Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения»

по дисциплине

«Учебная практика»

Обучающийся:

Денисова Полина Ивановна

УО ДАТАХАБ курс 2 группа ИСП2131

Руководитель:

Аферов А.А

Дата выполнения: 15/10/2026

Цель работы

Научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Программа не запустится или будет работать нестабильно |
| 2 | Отсутствует необходимая версия .NET | HelpDesk не запустится |
| 3 | Недоступен MS SQL Server | Невозможно подключиться к базе данных |
| 4 | Ошибка в строке подключения | Потеря заявок и другой информации |
| 5 | Отсутствие резервной копии | Невозможность восстановления после сбоя |
| 6 | Недостаточно прав у пользователя | Невозможность выполнить операции |
| 7 | Сетевой сбой | Потеря связи с сервером БД |
| 8 | Ошибка Пользователя при вводе данных | Некорректные записи в БД |
| 9 | Повреждение файлов программ | HelpDesk Не запускается |
| 10 | Вирусная атака | Повреждение данных или программы |

Задание 2. Классификация рискова

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Высокая |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | средние |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средние | Высокие | Высокие |
| Потеря данных | Низкие | Высокие | Средние |
| Ошибка пользователя | Высокие | Средние | Средние |
| Отсутствие сети | Средние | Высокие | Высокие |
| Ошибка интерфейса | Низкие | Низкие | Низкие |
| Неверная строка подключения | Средние | Высокие | Высокие |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настроить автоматическое ежедневное резервное копирование, хранить копии на отдельном носителе и регулярно проверять их целостность |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить и зафиксировать корректную строку подключения, протестировать сетевое соединение, настроить мониторинг доступности сервера |
| Отсутствует .NET | Перед установкой проверить наличие установленной версии .NET, при необходимости установить её с официального сайта |
| Пользователь вводит некорректные данные | Реализовать валидацию вводимых данных в программе, разработать памятку для пользователей и провести инструктаж |
| Недостаточно прав | Настроить права доступа в соответствии с ролями пользователей, завести регламент выдачи и изменения прав |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Добавить запрос подтверждения при удалении, вести журнал изменений, ограничить право удаления отдельными ролями |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сеть перед началом работы, настроить резервный канал связи и контроль доступности сервера |
| Программа повреждена | Скачивать установочный файл только из официальных источников, проверять целостность файлов и использовать антивирусную защиту |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить соответствие компьютера системным требованиям. 2. Убедиться, что установлена необходимая версия .NET, при отсутствии — установить. 3. Переустановить программу, при повторной ошибке — проверить целостность файлов и обратиться к логам. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить строку подключения (имя сервера, имя базы, логин и пароль). 2. Убедиться, что служба SQL Server запущена и сервер доступен по сети. 3. Проверить настройки брандмауэра и разрешений пользователя на сервере. |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить корректность введённых логина и пароля (раскладка, регистр). 2. Проверить, активна ли учётная запись и есть ли у неё права на вход. 3. При необходимости сбросить пароль и выдать пользователю новый. |
| База данных повреждена | 1. Остановить работу пользователей с системой, чтобы не усугубить потерю данных. 2. Восстановить базу из последней исправной резервной копии. 3. Проверить целостность восстановленных данных и уведомить пользователей. |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить права пользователя на запись в базу данных. 2. Проверить соединение с MS SQL Server. 3. Проанализировать логи ошибок и при необходимости проверить свободное место на диске сервера. |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить нагрузку на сервер и рабочую станцию (диспетчер задач). 2. Оптимизировать запросы к базе данных, проверить её размер и индексы. 3. При необходимости увеличить ресурсы сервера или оптимизировать настройки сети. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Какой риск реализовался? Риск потери базы данных из-за повреждения и 1. Какой риск реализовался? Риск потери базы данных из-за повреждения и отсутствия актуальной резервной копии.

2. Почему последствия можно считать серьёзными? Утеряны данные за несколько месяцев, восстановление невозможно, работа системы парализована.

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения? Резервное копирование не настроено на регулярную основу, копия создавалась только при внедрении.

4. Какие меры необходимо было принять заранее? Настроить ежедневное автоматическое резервное копирование, проверять целостность копий, хранить их на отдельном носителе.

5. Что необходимо сделать после восстановления системы? Внедрить регламент резервного копирования, обучить персонал, провести аудит безопасности, настроить мониторинг.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

HelpDesk установлен на новый компьютер. При запуске программа открывается нормально, но после ввода логина появляется ошибка подключения к базе данных. Другие пользователи продолжают работать с системой без ошибок.

Причины:

1) Неверные настройки конфигурации — в строке подключения на новом компьютере указаны неправильные имя сервера, имя базы данных или учётные данные.

2) Проблема с сетью — новый компьютер не имеет доступа к серверу (неверно настроены сетевые параметры, отключён сетевой адаптер, блокирует брандмауэр).

3) Отсутствуют права доступа — учётной записи пользователя на сервере БД не назначены разрешения на подключение к базе HelpDeskDB.

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| Шаг 1 | Проверить строку подключения в настройках программы: имя сервера, имя базы данных, логин и пароль должны совпадать с настройками на рабочих компьютерах других пользователей. |
| Шаг 2 | Проверить сетевое подключение: выполнить команду ping до адреса сервера, убедиться, что компьютер находится в той же сети. |
| Шаг 3 | Проверить, запущена ли служба MS SQL Server и доступен ли сервер другим пользователям. |
| Шаг 4 | Проверить настройки брандмауэра и антивируса — не блокируют ли они порт SQL Server (по умолчанию 1433). |
| Шаг 5 | Проверить на сервере права учётной записи пользователя и при необходимости выдать ей разрешение на подключение к базе HelpDeskDB, после чего перезапустить программу и выполнить тестовый вход. |

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Средний | Автоматическое резервное копирование | Восстановление из последней резервной копии |
| R-02 | Ошибка подключения к серверу БД | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка строки подключения и доступности сервера | Корректировка строки подключения, перезапуск службы SQL Server |
| R-03 | Ошибка пользователя при вводе данных | Высокая | Средние | Средний | Валидация данных, обучение пользователей | Исправление некорректных записей, инструктаж пользователя |
| R-04 | Отсутствие сетевого подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг сети, резервный канал связи | Диагностика сети, восстановление подключения |
| R-05 | Повреждение файлов программы | Низкая | Высокие | Средний | Официальные источники установки, антивирус | Переустановка программы |
| R-06 | Неверные права доступа | Средняя | Средние | Средний | Регламент управления правами, роли пользователей | Корректировка прав администратором |
| R-07 | Отсутствует необходимая версия .NET | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка компонентов перед установкой | Установка требуемой версии .NET |
| R-08 | Пользователь забыл пароль | Высокая | Низкие | Низкий | Регламент восстановления пароля | Сброс и выдача нового пароля |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Из составленного реестра выбраны три наиболее серьёзных риска.

Риск №1

Название: ошибка подключения к серверу базы данных (R-02).

Почему является опасным: без подключения к MS SQL Server система полностью неработоспособна — пользователи не могут ни просматривать, ни создавать заявки, работа HelpDesk парализуется. Вероятность возникновения средняя, а последствия высокие, поэтому уровень риска максимальный.

Способ предотвращения: заранее проверить и зафиксировать корректную строку подключения, убедиться в доступности сервера, настроить мониторинг его работоспособности и проверить права учётных записей.

Риск №2

Название: отсутствие сетевого подключения (R-04).

Почему является опасным: при потере связи с сервером все пользователи теряют доступ к базе данных, возможна потеря несохранённых данных и простой всей системы. Последствия высокие.

Способ предотвращения: регулярный мониторинг состояния сети, проверка оборудования, наличие резервного канала связи и инструкции для пользователей на случай сбоя.

Риск №3

Название: потеря базы данных (R-01).

Почему является опасным: хотя вероятность невысока, последствия максимальны — утрата всех накопленных данных за весь период работы, восстановить которые без резервной копии невозможно.

Способ предотвращения: настроить автоматическое ежедневное резервное копирование, хранить копии на отдельном носителе, периодически проверять их целостность и возможность восстановления.

Задание 12

- Общая информация о программе

HelpDesk

Программа для регистрации и обработки заявок пользователей

Сотрудники, тех специалисты и админ

Создание заявок, просмотр заявок, поиск заяв и изменение заяв

- Цель внедрения

Основная цель упростить работу с заявками пользователей

Доп цели

Ускорить обработку заявок

Уменьшить кол-во ошибок

Хранить зявки в одной БД

Основные задачи – установить программу, настроить Бд, проверить работу и обучить пользователей

Ожид.результ. – работающая система HElpDesk

- Системные требования

Процессор – имеется

ОЗУ – 2ГБ

Диск – 500МБ+

ОС – Шindows 10 и новее

Сеть – имеется бесприпятственный доступ к Бд

- Программное окружение

Windows – OC

.NET- среда программы

HelpDesk - Программа

MS SQL SERVER Сервер БД

ADO.NET – средство подключения программы к БД

SQL – Язык работы с БД

- Архитектура программного окружения

Пользователь → Windows Forms → C# → ADO.NET → MS SQL Server → HelpDeskDB

- Этапы внедрения

Проверка ПК

Установка необходимых компонентов

Настройка MS SQL SERVER

Создание Бд

Установка HelpDesk

Настроцка подключения

Проверка программы обучение пользователей

Запуск системы

- Календарный план

| № | Этап | Работа | Продолжительность часов | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка рабочего места | 1 | Сис админ | Компьютер готов |
| 2 | Подготовка окрудения | Установка .NET | 1 | Сис админ | Компоненты установлены |
| 3 | Настройка сервера | Установка MS SQL SERVER | 2 | Админ Бд | Сервер работает |
| 4 | Подготовка базы | Создание HelpDeskDB | 1 | Админ Бд | База создана |
| 5 | Установка программы | Установка HelpDesk | 1 | Тех.Спец | Программа установлена |
| 6 | Подключение | Настроцка подключение к базе | 1 | Тех.Спец | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Проверка функций программы | 2 | Тестировщик | Функции работают |
| 8 | Обучение | Инструкаж пользователей | 1 | Ответственный специалист | Пользователи обучены |
| 9 | Запуск | Ввод в эксплуатацию | 1 | Руководитель со всей командой | Система готова к работе |

- Контрольные точки

Компьютер соответствует требованиям

MS SQL SERVER работает

База helpDeskDB создана

Программа подключается к базе

Пользователь входит в систему

Тестовая заявка создается и сохраняется

- Риски внедрения

Основные риски – потеря Бд, отсутствие сети, ошибки подключения, повреждение  программы и неправильные действия пользователей. Везде все предусмотрено на случай ЧП

- Резервное копирование

Резервировать базу HelpDeskDB

Создавать копии ежедневно

Хранить копии отдельно от основного сервера

Назначить ответственного Сис админа

Периодически проверять возможность восстановления

- Проверка готовности системы

Использовать все мои проверки. Перед запуском проверить Пк, .NET,MS SQL SERVER, Бд

, подключение, авторизацию, сохран данных и резервную копию.

- Заключение

План внедрения составлен, в нем указаны этапы установки и настройки программы, требования к ПК, ответственные люди, риски, проверки готовности, резервные копирования. План поможет всем чем сможет, внедрением и уменьшит риски ошибок.

Вывод:

Во время работы были определены основные риски внедрения, для каждого риска оценен вероятность возникновения и возможные последствия. Самые опасные также выведены. Для уменьшения рисков были представлены меры предотвращения и действия при возникновении проблем. Был составлен реестр рисков,и итоговый план внедрения.

6. Итоговая проверка документа

- Есть описание HelpDesk.

- Указана цель внедрения.

- Определены задачи.

- Указаны системные требования.

- Указано программное окружение.

- Присутствует MS SQL Server.

- Указана роль ADO.NET.

- Определены этапы.

- Определены сроки.

- Назначены ответственные.

- Определены контрольные точки.

- Составлен реестр рисков.

- Предусмотрено резервное копирование.

- Есть итоговый чек-лист.

- Написано заключение.

7. Вывод по практической работе

В ходе выполнения практической работы были выявлены основные риски, возникающие при внедрении программного обеспечения HelpDesk: недоступность сервера БД, отсутствие .NET, повреждение файлов программы, сбой подключения, ошибки ввода данных, утеря пароля, случайное удаление заявок и потеря базы данных. Оценивать вероятность и последствия каждого риска необходимо для того, чтобы заранее понять, какие проблемы наиболее вероятны и насколько серьёзными могут быть их результаты, и распределить внимание и ресурсы по степени опасности. Опасными оказались ошибка подключения к серверу БД, отсутствие сетевого подключения и потеря базы данных, так как при их возникновении работа системы полностью или почти полностью останавливается. Меры предотвращения нужно определять заранее, потому что предупредить проблему значительно дешевле и проще, чем устранять её последствия: так, регулярное резервное копирование избавляет от безвозвратной потери данных.