ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы

«Колледж автоматизации и информационных технологий №20»

Практическая работа

на тему

«Определение целей и задач внедрение программного обеспечению.

№2»

по дисциплине

«Учебная практика»

Обучающийся:

Денисова Полина Ивановна

УО ДАТАХАБ курс 2 группа ИСП2131

Руководитель:

Аферов А.А

Дата выполнения: 17.09.2026

Цель работы:  Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

Задание 1.

| № | Проблема | последствия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обращения поступают через разные каналы | Невозможно быстро найти нужную заявку, часть обращений теряется |
| 2 | Отсутствует единый список заявок | Дублирование работ, никто не видит полную картину |
| 3 | Не фиксируется статус заявки | Пользователь не знает, выполнена ли его заявка |
| 4 | Нет истории выполненных обращений | Нельзя проанализировать повторяющиеся проблемы |
| 5 | Не всегда известно, кто занимается заявкой | Заявка может остаться без исполнителя |
| 6 | Отсутствует учёт времени выполнения заявок | Невозможно оценить нагрузку на специалистов |
| 7 | Нет возможности формировать отчёты по неисправностям | Руководство не видит, какое оборудование чаще выходит из строя |

Дополнительные проблемы:

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нет приоритизации заявок | Срочные проблемы решаются в последнюю очередь |
| Отсутствует уведомление о смене статуса заявки | Пользователь вынужден постоянно звонить и уточнять |

Задание 2.

Целью внедрения системы HelpDesk является организация централизованной регистрации, обработки и контроля всех обращений технической поддержки колледжа с возможностью отслеживания статуса, истории и ответственных исполнителей.

Задание 3.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечить сохранение полной истории всех обращений и выполненных работ |
| 2 | Сократить количество потерянных заявок за счёт единой точки регистрации |
| 3 | Обеспечить контроль текущего состояния каждой заявки на всех этапах обработки |
| 4 | Упростить поиск информации о ранее выполненных работах и типовых неисправностях |

Задание 4

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Установка MS SQL Server | Обеспечить работу базы данных системы |
| 3 | Создание базы данных HelpDesk | Организовать хранение заявок и пользователей |
| 4 | Настройка подключения через ADO.NET | Обеспечить связь приложения с базой данных |
| 5 | Установка приложения HelpDesk | Разместить программу на рабочих местах |
| 6 | Создание учётных записей пользователей | Разграничить доступ и назначить роли |
| 7 | Первоначальное заполнение справочников | Подготовить систему к реальной работе |
| 8 | Проверка работоспособности системы | Убедиться, что все функции работают корректно |
| 9 | Обучение пользователей | Научить сотрудников работать с системой |
| 10 | Настройка резервного копирования | Обеспечить сохранность данных |

Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

- Проверка системных требований компьютеров

- Подготовка рабочих мест

- Установка MS SQL Server

- Создание базы данных HelpDesk

- Настройка резервного копирования

2. Установка и настройка

- Установка приложения HelpDesk

- Настройка подключения через ADO.NET

- Создание учётных записей пользователей

- Назначение ролей и прав доступа

- Первоначальное заполнение справочников

3. Проверка

- Тестирование создания заявки

- Проверка сохранения заявки в базе данных

- Проверка отображения заявки в общем списке

- Проверка смены статусов

- Проверка работы поиска и фильтрации

4. Ввод в эксплуатацию

- Обучение пользователей

- Контрольный запуск

- Сбор замечаний

- Начало полноценной эксплуатации

Задание 6. Заинтересованные участники

| Участник | Роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Создаёт программу, устраняет ошибки, дорабатывает функционал |
| Системный администратор | Настраивает сервер, MS SQL Server, резервное копирование, права доступа |
| Специалист технической поддержки | Работает с заявками, меняет статусы, фиксирует выполнение |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки, отслеживает их статус, получает уведомления |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями, справочниками, контролирует работу системы |

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение — это комплексный процесс, который затрагивает не только программирование, но и настройку серверного оборудования, базы данных, обучение пользователей, организацию технической поддержки и контроль эксплуатации. Программист создаёт программный продукт, но без системного администратора, специалистов поддержки и пользователей система не сможет полноценно работать. Внедрение требует участия всех заинтересованных сторон.

Задание 7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Каждая заявка имеет уникальный номер и дату поступления |
| 3 | Для каждой заявки назначен ответственный исполнитель |
| 4 | Статус заявки отображается в реальном времени |
| 5 | Сохраняется полная история всех обращений |
| 6 | Руководство может формировать отчёты по заявкам |
| 7 | Сокращается время обработки обращений |

Задание 8. Критерии успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Все обращения регистрируются в единой системе | Пользователь создаёт заявку, она сохраняется в базе данных и отображается в общем списке |
| Для каждой заявки назначен исполнитель | В карточке заявки указано ФИО ответственного специалиста |
| Статус заявки отображается в реальном времени | При смене статуса изменения сразу видны всем пользователям |
| Сохраняется полная история обращений | Можно открыть любую заявку и увидеть все действия по ней |
| Руководство может формировать отчёты | Система формирует отчёт за выбранный период |
| Сокращается время обработки обращений | Среднее время обработки заявки уменьшилось по сравнению с ручным учётом |

Задание 9. Приоритеты задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения к БД система не работает |
| Создание учётных записей | Высокий | Без пользователей система не может использоваться |
| Обучение пользователей | Средний | Система работает, но пользователи не смогут ей пользоваться |
| Резервное копирование | Средний | Важно для сохранности данных, но не блокирует запуск |
| Проверка системных требований | Высокий | Без выполнения требований программа не запустится |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Улучшает удобство, но не влияет на работу системы |

Задание 10. Последовательность внедрения

- Проверить системные требования

- Подготовить MS SQL Server

- Создать базу данных HelpDesk

- Установить HelpDesk

- Настроить подключение приложения к базе данных

- Создать пользователей

- Провести контрольное тестирование

- Создать резервную копию

- Обучить пользователей

- Начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет, систему нельзя считать успешно внедрённой.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

- Проверка системных требований

- Настройка MS SQL Server

- Создание базы данных

- Настройка подключения через ADO.NET

- Создание учётных записей пользователей

- Проверка работоспособности

- Обучение пользователей

- Резервное копирование

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Необходимо:

- проверить системные требования;

- установить и настроить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать учётные записи и назначить права;

- провести тестирование;

- создать резервную копию;

- обучить пользователей.

Задание 12. Мини-план внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований, подготовка рабочих мест | Оборудование готово к установке |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка MS SQL Server, создание базы данных | База данных готова к работе |
| 3 | Установка | Установка приложения HelpDesk | Программа установлена на рабочих местах |
| 4 | Настройка базы данных | Настройка подключения через ADO.NET | Приложение подключается к БД |
| 5 | Настройка приложения | Создание пользователей, заполнение справочников | Система готова к использованию |
| 6 | Проверка | Тестирование всех функций | Система работает корректно |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение сотрудников | Пользователи умеют работать с системой |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Начало регистрации заявок | Система используется в повседневной работе |

6. Итоговая карточка целей внедрения

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| Программный продукт | HelpDesk |
| Основная проблема | Отсутствие единой системы регистрации и обработки обращений технической поддержки |
| Основная цель внедрения | Организовать централизованную регистрацию, обработку и контроль всех обращений технической поддержки |
| Основные задачи внедрения | Проверка системных требований, установка MS SQL Server, создание БД, настройка ADO.NET, установка приложения, создание пользователей, проверка работоспособности, обучение пользователей, резервное копирование |
| Основные ожидаемые результаты | Все обращения регистрируются в единой системе, назначен исполнитель, отображается статус, сохраняется история, формируются отчёты |
| Главный критерий успешности внедрения | Пользователь может создать заявку, она сохраняется в базе данных и отображается в общем списке |

7. Вывод

Внедрение HelpDesk необходимо для устранения проблем, связанных с разрозненной регистрацией обращений, потерей заявок и отсутствием контроля. Цель внедрения описывает конечный результат, а задачи — конкретные действия для его достижения. Основные задачи включают подготовку оборудования, установку и настройку MS SQL Server, создание базы данных, настройку подключения через ADO.NET, установку приложения, создание пользователей, проверку работоспособности и обучение сотрудников. Успешным считается внедрение, при котором пользователь может создать заявку, а она сохраняется в базе данных и отображается в общем списке. Программу нельзя считать внедрённой сразу после разработки, потому что она должна быть установлена, настроена, протестирована и принята пользователями в реальных условиях эксплуатации.

Ответы на контрольные вопросы

- Что называется внедрением программного обеспечения? — Это процесс ввода программного продукта в эксплуатацию, включающий установку, настройку, проверку, обучение пользователей и начало реальной работы.

- Что такое цель внедрения? — Это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

- Чем цель отличается от задачи? — Цель отвечает на вопрос «Что хотим получить?», а задача — «Что необходимо для этого сделать?». Цель описывает результат, задача — действие.

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk. — Настройка подключения приложения к базе данных MS SQL Server через ADO.NET.

- Что называется ожидаемым результатом? — Это фактическое состояние системы после выполнения необходимых работ.

- Для чего необходим критерий успешности? — Чтобы можно было проверить, достигнут ли необходимый результат.

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы? — Чтобы убедиться, что оборудование и программное обеспечение соответствуют требованиям и программа будет работать корректно.

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server? — Для хранения заявок, пользователей и другой информации системы HelpDesk.

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk? — Обеспечивать подключение приложения к базе данных и обмен данными между ними.

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему? — Нет, потому что внедрение предполагает установку и настройку системы на рабочих местах пользователей, обучение, проверку и начало реальной эксплуатации.